Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409, 713, 714

Jablonecká 417, Praha 9

Střížkov, 190 00

Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky

Výměna svislých rozvodů vody v bytových domech Jablonecká, Praha 9

Podmínky výzvy

- Předmět zakázky

Předmětem zakázky je realizace výměny svislých potrubí rozvodů vody v bytových panelových domech, ulice Jablonecká 420-409,713,714 Praha 9 (detailní rozpis vchodů a podlaží v příloze).

- Rozsah zakázky, požadovaný průběh prací

- Demontáž stoupacího stávajícího potrubí vody. Před demontáží provede zhotovitel vhodným technologickým způsobem uzavření rozvodů se zápisem do stavebního deníku. V zápise bude uveden čas uzavření rozvodů a čas zahájení demontážních prací. Uložení odpadu bude provedeno s ohledem na bezpečnost třetích osob a s ohledem na minimální omezení užívání dotčených prostor. Deponovaný odpad musí zhotovitel odvézt a místo uvést do původního stavu nejpozději do dvou dnů od ukončení prací v daném vchodě. Při demontáži v bytech bude zhotovitel postupovat s ohledem na minimalizaci bezpečnostních rizik a s ohledem na omezení rizik poškození vnitřního vybavení bytů a společných prostor.

- Montáž nových rozvodů stoupacího vedení vody formou napojení na stávající uzávěry v příslušném patře včetně montáže vodoměru, veškerého kotvení, bouracích a zednických prací ve stoupacích šachtách, demontážních a montážních prací. Veškeré rozvody budou izolovány návlekovou izolací MIRALON apod.

- Součástí díla bude zajištění odplombování vodoměrů a jejich zpětné zaplombování oprávněnou osobou včetně potřebných dokladů a uhrazení veškerých souvisejících poplatků.

V domě jsou vodoměry instalované firmou Ista.

- Materiály pro zhotovení nových rozvodů, provedení prací a zvolené technologické postupy musí odpovídat normám ČSN. Požadujeme zhotovení rozvodů z plastového potrubí, spojovaného svářením.

- Součástí díla bude provedení a zdokladování veškerých potřebných zkoušek, zejména zkouška těsnosti, tlaková zkouška apod.

- Termíny plnění

- Termínem plnění bude časové rozpětí od 15.1.2016 do 15.6.2016

- Práce musí být prováděny v pracovních dnech v denní době od 8:00 do 18:00 hod. Práce ve dnech klidu a volna či v době státních svátků je přípustná pouze se souhlasem objednatele.

- Zhotovitel musí provádět práci tak, aby práce na jedné stoupačce byly provedeny v jednom dni. To se netýká případů, kdy budou při zahájení prací zdokumentovány skutečnosti takovému postupu bránící, nebo případů, kdy objednatel nezajistí zpřístupnění prostor dle řádně dojednaného harmonogramu.

- Zhotovitel předloží návrh harmonogramu prací jako součást své nabídky.

- Uchazeč v nabídce uvede celkovou dobu trvání prací ve dnech a uvede maximální počet dnů pro předání díla včetně všech předávacích dokladů a vyklizení staveniště.

- Uchazeč předloží návrh sankcí, pro případ zpoždění prací z jeho viny o více jak 2 dny, minimální výše sankce bude 10.000,- Kč za každý další den prodlení na každé stoupačce.

- Kvalifikace zhotovitele a kvalita materiálů

- Uchazeč jako součást nabídky předloží v kopiích doklady o své kvalifikaci a o kvalifikaci svých pracovníků / subdodavatelů:

- Ž.L. montáž, opravy apod.

- Výpis z obchodního rejstříku

- Seznam statutárních orgánů firmy s uvedením jména a telefonického kontaktu

- Čestné prohlášení o bezdlužnosti a řádném plnění svých daňových i finančních závazků, o tom, že není v konkurzu a neví o žádných jiných skutečnostech, které by mu bránily v řádném a bezpečném plnění díla uvedeného rozsahu v případě, bude-li zadavatelem vybrán

- Zhotovitel se písemně zaváže k dodržování BOZP a PO, jeho závazek je platný i pro jeho subdodavatele. Dodržení závazku subdodavatelů a pracovníků zhotovitele je jeho odpovědností.

- Certifikace použitých materiálů – potrubí, tvarovky, protipožární prvky atd.

- Uchazeč předloží potvrzení nebo jiný doklad o pojistném krytí pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti, platnou v době podání nabídky. Limit pojistného plnění musí být min. 5 milionů Kč. Krytí se musí vztahovat k uvedenému předmětu a rozsahu zakázky.

- Struktura a forma nabídky

- Uchazeč předá svojí nabídku v písemné podobě na listech formátu A4, sešitých a opatřených ochranou pro rozpoznání neoprávněného / dodatečného zásahu do listin. Stránky budou číslované nepřerušenou číselnou řadou od čísla 1, přičemž číslice 1 bude na titulní straně nabídky. Listy mohou být oboustranně potištěné, pak musí mít každá strana listu své číslo.

- Na titulní straně bude uveden předmět zakázky, obchodní jméno uchazeče, sídlo uchazeče, telefon, IČ, DIČ, jméno a podpis statutární osoby (osob) v souladu s výpisem z obchodního rejstříku/živnostenskými listy. V pravém dolním rohu titulní strany bude tučně uvedena celková cena díla bez DPH, tato cena bude konečná.

- Uchazeč předá nabídku také v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD. Data budou ve formátech čitelných ve MS Word nebo OpenOffice nebo PDF.

- Platnost nabídkové ceny bude minimálně 6 měsíců od data odevzdání nabídky.

- Součástí nabídky bude položkový výkaz výměr s uvedením názvu položky, jednotkové ceny za položku, rozměrem jednotky, počtem jednotek a celkovou cenou za položku.

- V rozpočtu bude uvedena jako mezisoučet celková suma bez DPH za veškerý materiál, celková suma za veškeré služby včetně revizí a zkoušek a celková suma za dopravní a ostatní režijní náklady, připojení jednoho bytu a stoupací vedení

- Součástí ceny jako samostatná položka v režijních nákladech musí být poplatky třetím osobám, například poplatky související se zaplombováním vodoměrů a dalšími zpoplatněnými procesy ve vztahu k dodavateli vody, správcům sítí nebo úřadům.

- Součástí ceny musí být veškeré náklady, nutné pro řádné provedení a dokončení prací tak, aby celkový výsledek mohl být řádně, bezpečně a bez omezení použit pro účely, ke kterým je obvykle určen.

- Uchazeč uvede délku záruční doby na práci a materiál zvlášť. Minimální požadovaná doba záruky je 24 měsíců na materiál a 36 měsíců na montážní práce  - ode dne předání díla

- Uchazeč poskytne v nabídce minimálně dvě reference na akce obdobného charakteru a rozsahu z oboru voda.

- Uchazeč předá nabídku v zapečetěné a orazítkované obálce A4, označené viditelně nápisem „Nabídka do nabídkového řízení – NEOTVÍRAT!“. Dále bude na obálce uveden předmět nabídky:“ Výměna svislých rozvodů vody v bytových domech Jablonecká, Praha 9“, obchodní název uchazeče a kontaktní telefon. Obálka musí být řádně uzavřena, všechny její švy musí být přelepeny papírovou lepicí páskou a opatřeny otiskem razítka uchazeče a podpisem pracovníka, který provedl uzavření obálky.

- Prohlídka staveniště před zpracováním nabídky

- Zadavatel umožní uchazečům prohlídku staveniště pro účely optimálního posouzení všech známých skutečností, jejichž respektování má vliv na bezpečnost prací a cenu díla.

- Prohlídku je možné sjednat s oprávněnou osobou uvedenou v článku IX.

- Prohlídka může být domluvena pouze v pracovních dnech od 17:00 do 18:30 hodin v období od 12.10.2015 do 23.10.2015.

- Každý uchazeč může dohodnout pouze jeden termín prohlídky.

- Prohlídka musí mít nedestruktivní charakter, v případě zakrytých konstrukcí uvede uchazeč pod čáru mimo celkovou sumu za dílo předpokládaný rozsah rizik a předpokládanou cenu jejich řešení.

- Hodnotící kritéria (řazeno sestupně dle důležitosti)

- Celková nabídková cena díla – 50%

- Splnění kvalifikačních předpokladů a posouzení odbornosti uchazeče – 20%

- Reference uchazeče – 10%

- Doba záruky – 10%

- Sankce – 5%

- Doba plnění – 5%

- Z poptávkového řízení bude vyřazen minimálně každý uchazeč, který nedoloží reference, kvalifikační předpoklady, pojistné krytí v min. požadované výši a každý uchazeč, který nedodrží požadavky dle bodů II. a III.

- Lhůta pro podání nabídek

- Lhůta pro podání nabídek začíná dnem 12.10.2015

- Nabídka musí být doručena na adresu SVJ, Jablonecká 417, Praha 9  - sídla zadavatele nejpozději do 26.10.2015

- Rozhodující je termín v sídle zadavatele, nikoliv termín podání např. na poště.

- Kontaktní osoba zadavatele, která je oprávněna poskytovat informace

- Robert Novotný, předseda výboru SVJ

- Dotazy musí být uchazečem formulovány písemně na adresu SVJ nebo na e-mail vybor@svj-jablonecka.cz a doručeny v období od 12.10.2015 do 23.10.2015.

- Zadavatel se zavazuje poskytnout veškeré doplňující informace.

- Ostatní požadavky a průběh poptávkového řízení

- Součástí nabídky uchazeče bude kompletně vyplněný návrh smlouvy o dílo.

- Náklady spojené s nabídkovým řízením nese uchazeč.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na dodatečné upřesnění rozsahu prací – to musí být ve smlouvě uvedeno nebo obsaženo v dodatku smlouvy.

- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou firmu případně zrušit poptávkové řízení bez udání důvodu.

- V rámci vyhodnocení poptávkového řízení může zadavatel požadovat po uchazeči další doklady či informace, jejichž existence či známost může mít vliv na posouzení vhodnosti uchazeče.

V Praze dne …………..

Za výbor SVJ:

Robert Novotný			Ing. Markéta Hrubcová

předseda výboru SVJ			místopředseda výboru SVJ